# ✅ NHỮNG GÌ HỆ THỐNG BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN

Đây không phải là những chức năng tùy chọn — mà là những cam kết được nêu trong OIP, và đây chính là cơ sở để chứng minh tính hợp lệ của toàn bộ dự án. SIEA sẽ kiểm tra mức độ phù hợp với Báo cáo cuối cùng (Záverečná správa).

### 1. Cơ sở dữ liệu tập trung về hàng tồn kho

Hệ thống phải quản lý toàn bộ các mặt hàng trong kho (10.000+ thiết bị) — đầu đọc sinh trắc học, đầu đọc thẻ chip, màn hình, TV display, máy tính bảng, thiết bị di động, poster điện tử, loa, đầu đọc chữ ký số, media player — bao gồm cả vị trí lưu trữ và số lô (batch/lot) của từng thiết bị.

### 2. Tiếp nhận hàng hóa (Inbound)

Tự động hóa quá trình nhập kho và ghi nhận hàng tồn kho vào hệ thống theo thời gian thực.

### 3. Soạn hàng có hỗ trợ quét mã

Hỗ trợ quét mã vạch và/hoặc mã QR trong quá trình soạn hàng (picking). Đây là yêu cầu được nêu rõ trong OIP cũng như Hợp đồng OR (Zmluva OR).

### 4. Tự động hóa xử lý đơn hàng

Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận đơn hàng → soạn hàng → đóng gói → xuất hàng phải được tự động hóa, không thực hiện thủ công.

### 5. Tối ưu hóa việc lưu trữ

Phân bổ vị trí lưu trữ một cách hiệu quả và tối ưu hóa tuyến đường lấy hàng (bin/location management).

### 6. Theo dõi hàng tồn kho theo thời gian thực

Có thể xem tình trạng tồn kho hiện tại bất kỳ lúc nào — theo từng mặt hàng, vị trí và số lô. Đây là một trong những lý do chính để triển khai toàn bộ dự án.

### 7. Quản lý chất lượng

Hệ thống cũng phải bao gồm quản lý chất lượng (Quality Management) — đây là một phần trong tên của hạng mục công việc được quy định trong Hợp đồng OR:

"quản lý thiết bị, quản lý hàng tồn kho và quản lý chất lượng".

### 8. Công cụ báo cáo

Cung cấp các báo cáo và dashboard để phân tích hoạt động kho cũng như hiệu suất vận hành.

### 9. Tích hợp (ít nhất phải sẵn sàng cho việc tích hợp)

OIP đề cập đến "khả năng tích hợp với e-shop và hệ thống kế toán".

Việc tích hợp không nhất thiết phải hoàn thành ngay, nhưng hệ thống phải được thiết kế về mặt kiến trúc để có thể tích hợp trong tương lai, với các điểm kết nối/API integration points được xác định rõ ràng.

### 10. Các kết quả có thể đo lường và phải chứng minh được

- Độ chính xác của kiểm kê và giao hàng: tối thiểu 97%

- Giảm thời gian xử lý đơn hàng: ít nhất 25%

- Giảm chi phí vận hành / số lượng lỗi: 25–30%

# 🔴 NHỮNG GÌ HỆ THỐNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM

### (hoặc Goldmann không được phép tính phí)

Điều này được quy định trực tiếp trong Hướng dẫn (Príručka) — SIEA loại trừ rõ ràng các hoạt động dưới đây khỏi chi phí hợp lệ được tài trợ.

Nếu những hoạt động này xuất hiện trong Báo cáo cuối cùng hoặc trên hóa đơn, các khoản chi phí tương ứng có thể bị từ chối công nhận.

| Hoạt động bị cấm | Lý do |
| --- | --- |
| Mua trực tiếp phần mềm có sẵn (ví dụ: license của một hệ thống WMS thương mại) | Chương trình tài trợ cho việc phát triển, không phải mua phần mềm |
| Mua phần cứng (máy quét, server, thiết bị) | Được loại trừ rõ ràng khỏi các chi phí hợp lệ |
| Thiết kế và phát triển website | Hoạt động bị cấm theo Hướng dẫn |
| Module CRM, HR, chấm công, lập hóa đơn | Các đổi mới trong quản lý nội bộ và quy trình hỗ trợ bị loại trừ |
| Chức năng marketing, quảng bá, hỗ trợ bán hàng | Hoạt động bị cấm |
| Phân tích thị trường hoặc đối thủ cạnh tranh | Hoạt động bị cấm |
| Hỗ trợ IT thông thường / dịch vụ lặp lại (maintenance sau khi bàn giao) | Chi phí không hợp lệ |
| Các khóa đào tạo vượt quá phạm vi onboarding hệ thống | Hoạt động bị cấm |
| Phân tích tài chính hoặc chi phí | Hướng dẫn quy định rõ: "phân tích (không phải phân tích chi phí hoặc tài chính)" |
| Các hoạt động bắt đầu trước ngày 1. 6. 2026 | Chỉ các hoạt động được thực hiện sau khi cấp IP mới được xem là hợp lệ |

# ⚠️ CÁC LĨNH VỰC RANH GIỚI — CẦN ĐẶC BIỆT LƯU Ý

Có một số hạng mục nằm ở ranh giới và có thể bị SIEA đặt câu hỏi hoặc phản đối:

### Tích hợp với e-shop / hệ thống kế toán

Nếu Goldmann triển khai toàn bộ phần tích hợp và tính phí như một hạng mục riêng, SIEA có thể lập luận rằng đây là "đổi mới quy trình hỗ trợ".

An toàn hơn là trình bày phần này như một phần của lõi WMS — cụ thể là các API/integration points của hệ thống — thay vì trình bày như một dự án độc lập.

### Di chuyển dữ liệu lịch sử

Hạng mục này được quy định trong Hợp đồng OR (giai đoạn 3), nhưng Hướng dẫn không đề cập rõ ràng đây là một hoạt động hợp lệ.

Do đó, cần trình bày việc migration dữ liệu như một phần cần thiết của quá trình triển khai và kiểm thử hệ thống, chứ không phải như một dịch vụ dữ liệu độc lập.

### Tài liệu người dùng và hướng dẫn sử dụng

Chỉ được xem là hợp lệ khi là một phần của sản phẩm đầu ra từ quá trình phát triển, ví dụ:

- Tài liệu kỹ thuật

- Hướng dẫn vận hành

- Sơ đồ/quy trình nghiệp vụ (process map)

Hợp đồng OR quy định đây là các đầu ra bắt buộc, vì vậy phần này là phù hợp.

# 📌 KẾT LUẬN THỰC TIỄN CHO BÁO CÁO CUỐI CÙNG

Báo cáo cuối cùng của Goldmann phải chứng minh rõ ràng rằng:

- Hệ thống được phát triển theo yêu cầu riêng (custom-developed), không phải mua một phần mềm có sẵn.

- Hệ thống bao phủ toàn bộ các chức năng được nêu trong OIP.

- Các đầu ra của dự án phù hợp với những gì Hợp đồng OR định nghĩa là Kết quả của Dự án (Výsledky Diela).

Các đầu ra bắt buộc bao gồm:

- Source code + tài liệu (Phụ lục số 3 của ŽoPIP)

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, sơ đồ quy trình

- Biên bản nghiệm thu (Preberací protokol) được ký bởi cả hai bên.